[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _Hlk233634950]泉山校区42#、38#、31#等楼宇教室改造
课桌椅搬运比价文件


因教学、考试需要，拟对我校泉山校区8#、12#、37#、38#、41#、42#等教学楼教学空间集中改造成多媒体教室或机房，本项目主要为课桌椅搬运工作，具体工作内容及要求如下：
[bookmark: OLE_LINK1]一、项目概况
1.项目名称：泉山校区42#、38#、31#等楼宇教室改造课桌椅搬运项目
2.项目地点：泉山校区
3.项目预算：1.8万元
二、项目内容及要求
1．项目内容
[bookmark: _Hlk234309751](1) 泉山38#-103和泉山38#-104 设备和家具搬到泉山31#-211
[bookmark: _Hlk234309558]①泉山38#-103：乒乓球桌1张。
[bookmark: _Hlk234309576]②泉山38#-104：空调9台、交换机2台、幕布1块，条桌4张、电脑桌44张、圆凳38个。
(2) 泉山41#-508设备和家具搬到泉山31#-211
泉山41#-508：7对JBL音箱、硬件操作台3张、实验桌1张、杂物若干。
[bookmark: _Hlk234309820](3) 泉山42#-北105设备和家具搬到泉山42#-南201
泉山42#-北105：石英钟8箱、小讲台2个、小柜子4只、广告板3块、老板椅2个、沙帘4块。
(4) 泉山42#-北14口机房或教室设备和家具搬到泉山37#二楼、三楼大厅走廊（音箱需要从墙上拆下）
[bookmark: _Hlk234310198]①泉山42#-北101：单人桌4张、双人桌18张、三人桌4张、方凳67个、机柜1个。
[bookmark: _Hlk234310778]②泉山42#-北103：单人桌6张、双人桌26张、方凳56个、机柜1个。
[bookmark: OLE_LINK4]③泉山42#-北109：双人桌4张、三人桌4张、方凳14个。
[bookmark: _Hlk234311099]④泉山42#-北203：单人桌1张、双人桌2张、三人桌20张、方凳65个、机柜1个、音箱1台。
⑤泉山42#-北205：单人桌1张、双人桌1张、三人桌21张、方凳63个、机柜1个、音箱1台。
⑥泉山42#-北207：单人桌1张、双人桌1张、三人桌21张、方凳65个、机柜1个、音箱1台。
[bookmark: _Hlk234310870]⑦泉山42#-北503：单人桌1张、双人桌66张、方凳130个、电脑20台、机柜1个、音箱2台。
⑧泉山42#-北201：方凳64个、机柜1个。
[bookmark: _Hlk234312282]⑨泉山42#-北301：方凳57个、机柜1个、音箱1对。
⑩泉山42#-北303：机柜1个、音箱1对。
泉山42#-北306、北401、北403、北405：音箱各1对。
[bookmark: _Hlk234313054](5)泉山37#-209、12#3楼、8#3楼、42#-仓库间桌椅调配
1 [bookmark: OLE_LINK6]泉山37#-209的34套双人课桌椅和42#-仓库50套双人课桌椅搬运至泉山12#-308A、309A及310A（以下简称12#楼教室）。 
2 泉山12#教室约120套单人桌椅调整到泉山8#楼3层，确保每口教室60座，剩余部分搬至42#楼仓库。
2．项目要求
(1)搬运时限：2026年7月16日前完成。
(2)搬运要求：保质保量完成项目中设备、家具搬运及安装到位。
(3)安全要求：校内服务期间中标单位必须加强人员安全教育与技术操作规范教育，杜绝安全事故发生，若发生安全事故，一切由中标方负责，开工前签订施工安全责任书。
三、响应人的资格要求
1.施工服务商必须具备相应的资质要求。在人员、设备、资金等方面具有承担和实施本项目的能力。
2.能够保证服务质量且在规定时间内完成。
3.本项目不接受联合体响应。
四、相关事项及时间安排
[bookmark: OLE_LINK3]1．踏勘
(1)本项目不统一组织集中现场踏勘活动； 
(2)投标人如需实地了解项目现场及周边配套、施工条件等情况，可自行安排时间前往现场踏勘，联系人：蔡老师，联系电话：15852187468；
(3)投标人踏勘期间产生的交通、食宿、人身安全、财产损失及相关一切费用、风险均由投标人自行负责，采购人不承担任何责任与费用； 
(4)投标人踏勘现场所获取的场地现状、配套条件等信息，均作为投标人编制投标文件、测算报价的依据，采购人不再另行补充说明。
2.响应材料提交
(1)响应材料应包含以下内容：
①经年审合格的法人营业执照复印件加盖公章。
②经年审合格的税务登记证复印件加盖公章。
③经年审合格的组织机构代码证复印件加盖公章。
④委托参加投标的还应持有法定代表人签署的《法人委托书》和被委托人身份证原件、复印件。
⑤被委托人需提供本人与公司的劳务合同。
⑥项目报价单。
注：携带加盖响应人公章的营业执照、组织机构代码证和税务登记证复印件（多证合一的只需提供营业执照复印件），以上复印件未加盖公章无效。响应材料使用文件袋封装，并在封口处盖章。
(2)递交时间及地点
递交时间：2026年7月11日9:00前
递交地点：泉山校区9#-1003室
3.比价
(1)评审方法和标准：本次比价评标小组将根据各投标单位资质、报价、业绩、服务等方面综合评价后确定中标单位。本招标文件解释权在招标单位，对投标单位未中标原因，招标单位不作任何解释。 
(2)比价评定时间：2026年7月11日9:00
(3)比价会议地点：泉山校区9#-1017。
(4)咨询联系人：李老师   联系电话：0516-83656178
所有参加比价服务企业不集中进行述标，由比价评标小组评定，信息化建议与公共资源管理处工作人员电话通知中标单位，网站公布比价结果，未中标单位不再通知。

                            信息化建议与公共资源管理处
                                        2026年7月7日
